**муниципальное общеобразовательное учреждение**

**Озъягская средняя общеобразовательная школа**

**(МОУ Озъягская СОШ)**

**ПРИКАЗ**

**06.03.2018 года №51/2**

**О формировании ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

На основании приказа Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 06.03.2018 года № 164

приказываю:

* + - 1. Создать комиссию по формированию Паспорта доступности МОУ Озъягской СОШ.
	1. Утвердить списочный состав комиссии по формированию Паспорта доступности ОСИ:

Саталкина И.Г. – председатель комиссии, директор МОУ Озъягской СОШ,

Галиновская О.В. – член комиссии, заместитель директора по воспитательной работе,

Ситникова Е.А. – член комиссии, заведующая хозяйством.

* 1. Комиссии провести анкетирование (обследование) помещений МОУ Озъягской СОШ, в срок до 05.04.2018 года оформить Паспорт доступности.

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Саталкина

**муниципальное общеобразовательное учреждение**

**Озъягская средняя общеобразовательная школа**

**(МОУ Озъягская СОШ)**

**П Р И К А 3**

**07 августа 2018 года № 138**

**Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 годы по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ**

На основании Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать

доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» в соответствии с «Дорожной картой ОСИ» МОУ Озъягской СОШ от 15.07.2018 года

приказываю:

1.Утвердить план мероприятий на 2018-2025 годы по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Категории инвалидов** *(указать буквенное обозначение в соответствии**с КОСГУ)* | **Срок исполнения** *(этап работы\***и дата)* | **Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** *(с указанием источника финансирования)* | **Примечание***(дата контроля**и результат)* |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**
 |
| 1\*\* | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С |  1 этап2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющейобъективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности для инвалидов идругих маломобильных групп населения, свозможностью учета региональнойспецифики" | 31 декабря 2018Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ Озъягской СОШ». |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющейобъективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности для инвалидов идругих маломобильных групп населения, свозможностью учета региональнойспецифики" | 31 декабря 2018Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ Озъягской СОШ». |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющейобъективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности для инвалидов идругих маломобильных групп населения, свозможностью учета региональнойспецифики" | 31 декабря 2018Должностные инструкции ответственных сотрудников.Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МОУ Озъягской СОШ» |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющейобъективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности для инвалидов идругих маломобильных групп населения, свозможностью учета региональнойспецифики" | 31 декабря 2018План инструктажа Журнал учета инструктажаИнструкцииПри приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | ГОСТ Р 52872-2012.Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющейобъективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности для инвалидов идругих маломобильных групп населения, свозможностью учета региональнойспецифики" | 31 декабря 2018«Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГБУ РК «СШОР №2» по вопросам доступности объекта и услуг»;«Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МОУ Озъягской СОШ». |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г,С | 1 этап2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»Соглашение со специализированной организацией.  | Ситуационно, по мере необходимости |
| 2 | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому) | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»  | Обновляется по мере необходимостиПриказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ Озъягской СОШ». |
| 3 | **Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате** | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»  | Обновляется по мере необходимостиПриказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ Озъягской СОШ». |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | ГОСТ Р 52872-2012. | 31 декабря 2018Обновляется по мере необходимости«Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МОУ Озъягской СОШ по вопросам доступности объекта и услуг» |
| 1. **СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ**

**и предоставляемым в нем услугам** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности(по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»Проектно-сметная документацияРеспубликанский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025Вариант «Б» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Оъягской СОШ»Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025Вариант «Б» |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025Вариант «Б» |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы:- восстановление целостности покрытия путей движения;- монтаж/демонтаж бордюров на пути движения;- монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения;- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения;- монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;- монтаж/демонтаж калитки;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;- монтаж-демонтаж пандусов;- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе;- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;- ремонт покрытия лестниц;- ремонт покрытия пандуса;- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;- монтаж/ демонтаж подъемника. | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)30000 руб. |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации:- опорные устройства поручни;- кнопка вызова персонала;- тактильные средства навигации и предупреждения;- мнемосхема;- информационные таблички на Брайля;- подъемники. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)10000 руб. |
| 3.2. | **По входу в здание** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы:- монтаж/демонтаж дверей;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж дверных ручек;- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;- монтаж-демонтаж пандусов;- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура;- монтаж/демонтаж доводчиков;- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;- ремонт покрытия лестниц;- ремонт покрытия пандуса;- ремонт покрытия входной площадки;- ремонт покрытия тамбура;- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;- расширение тамбура;- демонтаж перегородок в тамбуре;- демонтаж тамбура;- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;- монтаж/демонтаж водоотвода;- монтаж/ демонтаж подъемника. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)30000 руб. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации:- опорные устройства поручни;- кнопка вызова персонала;- тактильные средства навигации и предупреждения;- информационные таблички на Брайля;- подъемники. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)10000 руб. |
| 3.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:- монтаж/демонтаж дверей;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж дверных ручек;- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;- монтаж-демонтаж пандусов;- монтаж/демонтаж покрытия;- монтаж/демонтаж мнемосхемы;- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;- ремонт покрытия лестниц;- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;- монтаж/ демонтаж подъемника;- оборудования зоны безопасности для МГН;- монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)30000 руб. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации:- поручни опорные;- мнемосхема;- тактильные средства навигации и предупреждения;- информационные таблички на Брайля;- ступенькоход;- кресло-коляска;- подъемник. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)20000 руб. |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы:*Кабинетная форма:*- монтаж/демонтаж дверей;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж дверных ручек;- монтаж/демонтаж розеток;- монтаж/демонтаж покрытия;- монтаж/демонтаж перегородок.*Зальная форма:*- монтаж/демонтаж дверей;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж дверных ручек;- монтаж/демонтаж розеток;- монтаж/демонтаж покрытия;- монтаж/демонтаж перегородок;- монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.;- разметка мест для МГН;- монтаж/демонтаж покрытия;- монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену;- монтаж/демонтаж пандуса на сцену;- монтаж/демонтаж подъемника на сцену.*Прилавочная форма:*- монтаж/демонтаж стойки;- монтаж/демонтаж прилавка;- выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты),*Кабина индивидуального обслуживания:*- монтаж/демонтаж покрытия;- монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)30000 руб. |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации:- кушетка с подъемником;- гинекологическое кресло с подъемником;- многофункциональная кровать;- подъемники для доступа на сцену;- подъемник из чаши бассейна; - поручни опорные;- кресла-коляски;- индукционные петли;- сигнал оповещения звонка для глухих;- сигнал входа в мед кабинет;- электронные лупы увеличители. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016;ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы:*Туалет*- монтаж/демонтаж унитаза;- монтаж/демонтаж писсуара;- монтаж/демонтаж умывальника;- монтаж/демонтаж смесителя;- монтаж/демонтаж кнопки вызова;- монтаж/демонтаж перегородок;- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной;- монтаж/демонтаж зеркала;- монтаж/демонтаж дверей;- монтаж/демонтаж дверных ручек;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).*Душевая:*- монтаж/демонтаж откидного сиденья;- монтаж/демонтаж смесителя;- монтаж/демонтаж дверей;- монтаж/демонтаж дверных ручек;- монтаж/демонтаж порогов;- монтаж/демонтаж кнопки вызова;- монтаж/демонтаж поддона;- монтаж/демонтаж перегородок;- монтаж/демонтаж поручней;- монтаж/демонтаж зеркала;- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.).*Душевая:*- монтаж/демонтаж шкафчиков;- монтаж/демонтаж крючков для одежды;- монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)10000 руб. |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации:*Туалет:*- кнопка вызова персонала;- поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.*Душевая:*- кнопка вызова персонала;- поручни опорные;- специальное откидное сиденье. | К,О,С | 2 этап | Приказ от 07.08.2018 года №138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ Озъягской СОШ»СП 59.13330.2016 п.6.3.ГОСТ Р 51261-99.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 годаСумма ориентировочно(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)10000 руб. |
| 3.6 | **По системе информации** – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5;ГОСТ Р 51671-2000Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025  |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5;ГОСТ Р 52872-2012.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 года |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап2018-2025 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5;ГОСТ Р 56832-2015;ГОСТ Р 50918-96;ГОСТ Р 50917-96.Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 года. |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»[Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/9014513)  | Конец 2018 |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап2018-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | Конец 2025 года |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап2018Разработка памяток на объекте2 этап2018-2025Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоскипо мере необходимости | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5Республиканский бюджетМестный бюджет«Программа доступная среда»Внебюджетные средства | 31 декабря 2018Памятки на объекте для МГН2 этап2018-2025Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоскипо мере необходимости |
| 3.7 | **По путям движения к объекту** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте.Ходатайство в Администрацию МО МР «Усть-Куломский»  | Ответ на ходатайство Администрацией МО МР «Усть-Куломский» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У | 1 этап2018 | Обращение в МО МР "Усть-Куломский" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН.Ходатайство в Администрацию МО МР "Усть-Куломский" | Ответ на ходатайство Администрацией МО МР «Усть-Куломский» |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Саталкина